Дисциплинарный комитет

Регионального объединения работодателей

«Союз «Саморегулируемая организация

«Региональное объединение строителей Кубани»

(РОР «Союз «СРО «РОСК»)

_____________________________________________________________________________

(юридический адрес: 350051, г.Краснодар, ул.Дзержинского, д.93/2, телефон/факс (861) 992-42-45)

РЕШЕНИЕ

г. Краснодар                                                                                                     «21» мая 2024 года

Дисциплинарный комитет РОР «Союз «СРО «РОСК» (далее - Комитет) в составе Председателя Комитета – Кривушичева С.А., членов Комитета – Бесленея Ш.И., Ореховского С.В., Фарышева В.Н., Хунагова Х.С., Чаликовой Н.Ю., при ведении протокола заседания секретарем Дисциплинарного комитета Горбань Д.И., рассмотрел дело в отношении ООО «ВЕСТА» (ИНН – 2309091952), юридический адрес: 350010, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г.Краснодар, Ростовское шоссе, д.22Б.

Дисциплинарный комитет РОР «Союз «СРО «РОСК» (протокол №7 от 18.12.2023 г.) принял решение о применении к ООО «ВЕСТА» меры дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения  об устранении выявленных нарушений в срок до 01.04.2024 г. за нарушение сроков исполнения договорных обязательств.

По состоянию на 21.05.2024 г. в ходе текущего контроля установлено нарушение ООО «ВЕСТА» сроков выполнения работ по договорам подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения с МКУ МО г.Краснодар «ЦМДДТ»:

- № 119421000241-ЭА от 29.03.2021 г. (срок исполнения 03.06.2023 г.). Цена договора: 594 481 632,20 рублей.  Предмет договора: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Капитальный ремонт ул. Тополиной от ул. Жигулевской до ул. Автомобильной в г. Краснодаре»;

- № 822001704-ЭА от 20.04.2022 г. (срок исполнения 21.08.2023 г.). Цена договора: 198 183 355,32 рублей. Предмет договора: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство автомобильной дороги от ул. Конгрессной до общеобразовательной школы на 1875 мест в Прикубанском внутригородском округе в г. Краснодаре». Имеются претензии со стороны заказчика;

- № 822006906-ЭА от 01.12.2022 г. (срок исполнения 19.02.2024 г.).  Цена договора: 184 809 684,85 рублей.  Предмет договора: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Зиповской от ул. им. Байбакова до ул. Московской в г. Краснодаре» (по информации организации договор исполнен в полном объеме);

- № 822007079-ЭА от 01.12.2022 г. (срок исполнения 02.04.2024 г.).  Цена договора: 144 333 676,08 рублей.  Предмет договора: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция ул. Домбайской от ул. 1 Мая до ул. Героев Разведчиков в г. Краснодар» (по информации организации договор исполнен в полном объеме);

-  №822006910-ЭА от 23.11.2022 г. (срок исполнения до 22.12.2023 г.). Цена договора: 189 324 107,64 рублей. Предмет договора: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Ратной Славы от ЖК «Прованс» до ул. Тверской в г. Краснодаре»;

- №822006937-ЭА от 13.12.2022 г. (срок исполнения до 22.12.2023 г.). Цена договора: 823 775 507,20 рублей. Предмет договора: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги по проезду от ул. Симферопольской до ул. им. Демуса М.Н., по ул. Симферопольской от ул. Новороссийской до ул. Уральской в г. Краснодаре». Имеются претензии со стороны заказчика.

При принятии решения Комитет исходит из следующего.

В соответствии с п.5.6. Устава РОР «Союз «СРО «РОСК» и п.4.2. Положения о членстве в РОР «Союз «СРО «РОСК», о требованиях к его членам члены Союза обязаны  соблюдать требования законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая требования, установленные в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных Ассоциацией «Национальное объединение строителей»; соблюдать требования Устава РОР «Союз «СРО «РОСК», стандартов и правил РОР «Союз «СРО «РОСК», а также других документов, принятых Общим собранием или Советом РОР «Союз «СРО «РОСК», решения органов управления и специализированных органов РОР «Союз «СРО «РОСК»; своевременно вносить членские и целевые взносы в порядке и размере, установленном Общим собранием членов Союза; вносить взнос (взносы) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) в порядке и размере, установленном Общим собранием РОР «Союз «СРО «РОСК»; предоставлять информацию о своей деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации в составе и в порядке, установленном внутренними документами РОР «Союз «СРО «РОСК»;  обеспечить непрерывность своего соответствия требованиям к членству в РОР «Союз «СРО «РОСК»; соблюдать требования договоров строительного подряда, договора подряда на осуществление сноса, заключенных членом Союза с использованием конкурентных способов заключения договоров; выполнять иные обязанности, вытекающие из требований действующего законодательства Российской Федерации, Устава РОР «Союз «СРО «РОСК», других внутренних документов, решений органов управления и специализированных органов РОР «Союз «СРО «РОСК».

Комитет пришел к выводу о наличии доказательств, подтверждающих факт нарушения ООО «ВЕСТА» требований п.5.6. Устава РОР «Союз «СРО «РОСК», 4.2. Положения о членстве в РОР «Союз «СРО «РОСК», о требованиях к его членам.

Согласно п.1.6.1. Положения о применении РОР «Союз «СРО «РОСК» мер дисциплинарного воздействия в отношении своих членов (далее – Положение о мерах) дисциплинарным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) члена РОР «Союз «СРО «РОСК», за которое указанным Положением в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены меры дисциплинарного воздействия.

В соответствии с п.2.3. Положения о мерах  предупреждение выносится в письменной форме в случаях, указанных в графе 3 Приложения №1 к указанному Положению, в том числе, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения членом РОР «Союз «СРО «РОСК» обязательств по договорам строительного  подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. Срок применения указанной меры дисциплинарного воздействия определяется решением Дисциплинарного комитета РОР «Союз «СРО «РОСК».

На основании изложенного, а также учитывая неоднократное внесение изменений в проектную документацию по вышеуказанным  договора подряда, а также проведение по некоторым из них повторной государственной экспертизы, что является основанием для изменения сроков выполнения работ, руководствуясь ст.55.15. Градостроительного кодекса РФ, Уставом РОР «Союз «СРО «РОСК», Положения о членстве в РОР «Союз «СРО «РОСК», о требованиях к его членам, Положением о Дисциплинарном комитете РОР «Союз «СРО «РОСК», Положением о мерах, Комитет

РЕШИЛ:

1. Применить к ООО «ВЕСТА» меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения (повторно) об устранении выявленных нарушений в срок до  01.12.2024 г. за  неисполнение или ненадлежащее исполнение членом РОР «Союз «СРО «РОСК» обязательств по договорам строительного  подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Проголосовали: «за» - единогласно.

2. Передать Решение Дисциплинарного комитета генеральному директору РОР «Союз «СРО «РОСК» для направления его в адрес указанного юридического лица.

Проголосовали: «за» - единогласно.

Решение Дисциплинарного комитета РОР «Союз «СРО «РОСК» о применении меры дисциплинарного воздействия может быть обжаловано членом Союза, в отношении которого принято указанное решение, в Совет Союза в течение пяти рабочих дней со дня получения копии данного решения, в арбитражный суд, а также в третейский суд, сформированный Ассоциацией «Национальное объединение строителей» в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

Председатель

Дисциплинарного  комитета

РОР «Союз «СРО «РОСК»                 п/п                                           С.А. Кривушичев